综合评分

| 维度 | 评分 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整度 | 8/10 | 宿舍楼、楼层、房间、学生、记录、来访、评价都有覆盖 |
| 架构设计 | 7/10 | 前后端分离明确，模块边界清楚 |
| UI/演示效果 | 8/10 | 看板、表格、筛选、趋势图比较完整 |
| 安全性 | 4/10 | 存在默认口令、硬编码密钥、开放配置等问题 |
| 可测试性 | 4/10 | 有测试脚本但公开仓库几乎看不到对应测试资产与说明 |
| 可部署性 | 5/10 | 配置可运行，但环境隔离和上线规范不足 |
| 文档化 | 3/10 | README 几乎为空，交付与接手成本高 |
| 综合 | 5.9/10 | 可演示，不宜直接投产 |

1) 功能层面：这不是“空壳”，业务是成体系的

从前端路由和后端接口看，这个项目不是只有登录页和静态页面，而是已经覆盖了宿舍管理的核心对象：宿舍楼、楼层、房间、学生、起床记录、归寝/签到记录、清扫记录、评价、来访登记、管理员管理。这说明作者已经把“宿舍管理 + 行为记录 + 可视化展示”串成了一个完整业务闭环。

从演示截图来看，系统至少实现了四类可见页面：
一类是管理概览，能看宿舍楼、楼层、房间、学生数量与最新动态；
一类是学生个人/宿舍概览，能看房间、楼层、入住信息和宿舍评价；
一类是行为记录页，能看起床打卡、早起概率和趋势折线图；
一类是学生信息页，能联动查询宿舍楼—楼层—房间—学生并查看详细资料。
这说明它已经超过“只会 CRUD”的水平，具备一定的数据展示和统计分析能力。

这一项我给高分。

2) 架构层面：分层清楚，适合课程设计和后续扩展

仓库结构上已经明显分成 client 和 server，前端采用 Vue 2 + Element UI + Axios + ECharts，后端采用 Koa + Sequelize + MySQL + JWT。从目录结构看，后端也分出了 routes / controller / model / db / middle / utils，属于比较标准的中小型 Web 项目结构。

数据库关系建模也比较完整：User、Room、Floor、Building、Evaluate、Visitor、GetupRecord、BackRecord、CleanRecord 等实体之间的关联都定义了，说明作者确实考虑了业务对象之间的关系，而不是把数据硬塞进一个表

这部分说明：项目“像一个软件”，而不只是“几个页面”。

3) UI 与演示性：很适合答辩，但还没到产品级

界面上，这个系统的演示效果其实不错。看板卡片、列表表格、筛选条件、折线图、详情卡片都做出来了；如果用于课程验收、毕业设计答辩、功能展示，观感已经够用。并且仓库里还专门写了一个 UI_MODIFICATIONS.md，说明作者对样式统一、学校主题适配和组件覆盖做过整理。

但它仍然更偏“演示版”而不是“产品版”。原因也很明显：样例数据少、页面流程偏固定、异常处理与操作反馈还不够细，更多是在证明“功能做出来了”，而不是证明“系统能稳定服务真实用户”。

4) 最大短板：安全性明显不够上线

这是我认为最需要直说的部分。

后端配置里把 tokenSalt 直接写成了固定值 "awsl"，数据库默认账户还是 root/root；前端请求地址也直接写死为 http://localhost:8080/api。这种写法在课程项目里常见，但在正式系统里风险很大：一旦仓库公开或配置外泄，安全边界会非常弱。

更关键的是，数据库初始化脚本会创建一批默认账号和默认密码，包括 admin / superAdmin / student1 / student2 等，而且默认密码都是 123456。这对演示方便，但对真实部署极不安全

另外，服务端直接 app.use(cors())，没有看到更严格的来源限制；用户注册接口是开放的；开发模式下 token 有放宽验证逻辑。把这些因素放在一起看，说明该系统当前安全设计仍停留在“开发可跑通”的阶段。

如果按生产标准，这一项必须判为高风险。

5) 测试与质量保证：证据不足，是另一个硬伤

前端 package.json 里确实定义了 lint、test:unit、test:ci 等脚本，这说明作者有过“应该做质量控制”的意识。

但从公开仓库能看到的内容来看，README 几乎为空，对如何测试、如何验收、已知问题、接口契约都没有成型说明；同时公开结构里也看不到成体系的测试文档或测试样例展示。换句话说，这个项目“可能能跑”，但缺少足够证据证明它“被系统验证过”。

这也是为什么我会把它定义为“演示型系统”而不是“可投产系统”。

7) 按 RMMM 给它列一个最关键的风险表

下面是我基于代码现状给出的一个简化版 RMMM：

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 | 监控方式 | 触发后的应急 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认账号/弱口令泄露 | 高 | 高 | 删除演示账号；首登强改密；禁用默认密码 | 登录失败率、异常登录IP、账号扫描 | 立即重置全部凭据并停用公开环境 |
| 硬编码配置导致上线事故 | 高 | 高 | 全部改为环境变量；加 .env.example | 启动检查、配置审计 | 回滚到安全配置版本 |
| 测试不足导致回归缺陷 | 中高 | 高 | 为登录、权限、记录、学生查询补接口测试 | 每次提交跑测试 | 缺陷回退、热修复 |
| 文档缺失导致交接失败 | 高 | 中 | 补 README、部署文档、API 清单、数据库说明 | 评审文档完成率 | 指定单人集中交接 |
| 依赖较老导致兼容/漏洞问题 | 中 | 中高 | 升级 Vue/Koa/Sequelize 相关依赖并回归测试 | 依赖扫描、版本盘点 | 锁版本并先修高危依赖 |

这个表的依据主要来自仓库中的配置、初始化脚本、依赖定义和公开文档现状。